Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

Cselekvési terv

az önkormányzati ASP rendszer használatbavételéhez

verzió 1.0

Jóváhagyom!

2017. december „    ”.

…………………………………………………

Dr. Guti László

jegyző

Berhida, 2017. december

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés	3

II. Adminisztratív védelmi intézkedések	4

III. Fizikai védelmi intézkedések	4

IV. Logikai védelmi intézkedések	4

Bevezetés

Jelen dokumentum célja, hogy a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: a Hivatal) számára rögzítse azokat az intézkedéseket, amelyek az önkormányzati ASP rendszer használatbavételéhez szükségesek.

A jelen dokumentum a Magyar Államkincstár által 2017. október 9-én kiadott „Tájékoztatás az önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozáshoz megvalósítandó informatikai biztonsági követelményekről 1.0” című dokumentumban foglalt követelményeknek való nem megfelelősségekre készített cselekvési tervet tartalmazza az érintett követelmény végrehajtásának felelősét és a meghatározott határidő feltüntetésével.

Adminisztratív védelmi intézkedések

| 41/2015. BM rendelet sorszám | Követelmény megnevezése | Feladat meghatározása | Felelős megnevezése | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Üzletmenet- (ügymenet-) folytonosság tervezése |  |  |  |
| # 3.1.4.2. | # Üzletmenet-folytonossági terv informatikai erőforrás kiesésekre | # Üzletmenet-folytonossági terv készítése | # IBF, Rendszergazda | # 2018. június 30. |
| # 3.1.4.2.4. | # Kritikus rendszerelemek meghatározása | # ÜFT részeként kell meghatározni | # IBF, Rendszergazda | # 2018. június 30. |
| # 3.1.4.3. | # A folyamatos működésre felkészítő képzés | # A folyamatos működésre felkészítő képzések megtartása | # IBF | # 2018. június 30. |
| # 3.1.4.7. | # Infokommunikációs szolgáltatások | # Tartalék internetvonal létesítése | # Jegyző | # 2018. június 30. |
| # 3.1.4.7.2. | # Szolgáltatások prioritása | # Internet szolgáltató szerződésében kell előírni | # Jegyző, IBF | # 2018. június 30. |
|  | Tudatosság és képzés |  |  |  |
| # 3.1.7.5. | # Szerepkör, vagy feladat alapú biztonsági képzés | # Az NKE által szervezett képzéseken történő részvétel biztosítása | # Jegyző | # 2018. június 30. |

Logikai védelmi intézkedések

| 41/2015. BM rendelet sorszám | Követelmény megnevezése | Feladat megnevezése | Felelős megnevezése | Határidő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adathordozók védelme |  |  |  |  |
| 3.3.8.5.2. | Kriptográfiai védelem | Titkosított pen drive-ok beszerzése, használati kör meghatározása | Jegyző, Rendszergazda | 2018. június 30. |
| 3.3.8.7.2. | Ismeretlen tulajdonos | Technikailag korlátozni kell a pen drive-ok használatát | Rendszergazda | 2018. június 30. |
| Hozzáférés ellenőrzése |  |  |  |  |
| # 3.3.10.15.2. | # Titkosítás | # Hivatali mobil eszközökön eszköztitkosítás bevezetése | Rendszergazda | 2018. június 30. |