ELŐTERJESZTÉS

…/2017. (VI.    ) Kt. határozati javaslat

Az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft-vel a Süni Napközi Otthonos Óvoda – acél tetőszerkezet cseréje és ehhez kapcsolódó villamossági és belső felújítási munkák tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft-vel a Süni Napközi Otthonos Óvoda – acél tetőszerkezet cseréje és ehhez kapcsolódó villamossági és belső felújítási munkák tárgyú vállalkozási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést és a következő döntést hozta:

- Berhida Város Önkormányzata az SD-BAU Mérnöki Iroda Kft-vel Süni Napközi Otthonos Óvoda – acél tetőszerkezet cseréje és ehhez kapcsolódó villamossági és belső felújítási munkák tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. alapján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött 2017. április 12. napján.

- Figyelemmel arra, hogy a szerződés megkötését követően a szerződés tárgyát képező munkák vonatkozásában a szerződéskötéskor előre nem látható okok merültek fel, a szerződés tárgyát képező munkák mennyiségét és műszaki tartalmát a szerződésmódosítás mellékletét képező beárazott költségvetési kiírásban foglaltak szerint módosítják. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításban rögzített műszaki módosításokra annak érdekében van szükség, hogy a Vállalkozó és a Megrendelő lényeges jogos érdeksérelme nélkül a kivitelezés szakszerűen, szerződésszerűen megvalósuljon, és a beruházással érintett épület rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

3.) Módosítás indokai: Az elektromos hálózaton a korábbi tervekben és költségvetésben nem szereplő pótmunkákat kell elvégezni, melyek tűzrendészeti és munkavédelmi szempontból szükségesek. A jelenlegi formájában meglévő régi főelosztóra nem lehetséges szabványossági nyilatkozat készítése.

4.) A fentiekre tekintettel a beárazott költségvetési tételek új tételekkel kerülnek kiegészítésre, így felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (új Kbt.) jelenleg hatályos, a szerződés módosítására alkalmazandó 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés 2. pontjában rögzített vállalkozói díj összegét bruttó 1.330.935,- Ft összeggel, azaz bruttó egymillió-háromszázharmincezer-kilencszázharmincötezer forinttal megemelik.

5.) Az eredeti teljesítési határidő nem változik.

6.)  A Képviselő-testület a többletkiadás fedezetéül a pályázati céltartalékot jelöli meg.

A döntés átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosításánál gondoskodni kell.

- Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. számú szerződés módosítás aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Pergő Margit polgármester

Dr. Guti László jegyző

Peresztegi Lászlóné aljegyző

Zakor Tünde pénzügyi irodavezető